HNPR-2026-17004

湘农发〔2026〕13号

湖南省农业农村厅

关于印发《湖南省农业工程建设领域市场主体

信用评价管理办法（试行）》的通知

各市州农业农村局，有关单位：

为维护公平诚信的市场秩序，健全农业工程建设领域市场主体信用体系，强化信用的激励约束作用，现将《湖南省农业工程建设领域市场主体信用评价管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

湖南省农业农村厅

2026年3月23日

（此件主动公开）

湖南省农业工程建设领域市场主体信用评价

管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为维护公平诚信的市场秩序，强化信用在农业工程建设领域的激励约束作用，根据《中华人民共和国招标投标法》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全社会信用体系的意见》《湖南省社会信用条例》《农田建设项目管理办法》等有关规定，结合我省农业工程建设实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本省行政区域内种植业工程、畜牧（兽医）工程、渔业（渔港）工程、农田建设工程、农业生态工程等农业工程建设领域市场主体信用评价管理。

第三条 本办法所称农业工程建设领域市场主体是指从事农业工程建设项目勘察、设计、施工、监理、检验检测等各类主体。

第四条 信用评价管理工作应遵循合法、客观、公平、公正、审慎的原则，严格保护国家秘密、商业秘密和个人隐私，不得泄露、篡改、非法获取信用信息。

第二章 信用信息分类

第五条 农业工程建设领域市场主体信用信息包括履约业绩信息、优良行为信息、项目履约评价信息。

第六条 履约业绩信息是指市场主体在本省行政区域内，近一年内完成合同约定建设内容，经建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格的工程建设项目信息，包括项目名称、履约金额、中标时间、验收时间等信息。

第七条 优良行为信息是指市场主体在本省行政区域内农业工程建设和其他社会活动中，获得省部级以上表彰奖励、参与行业标准制定等信息（具体情形及计分规则详见附件2）。

第八条 项目履约评价信息是指市场主体在农业工程建设项目实施环节，履行合同约定、遵守工程建设相关法律法规及技术标准，在人员配备、施工管理、质量控制、进度控制、配合与协调等方面的综合表现信息。

第九条 省级行政监督部门可根据国家和我省有关政策，以及农业工程建设实际需要，适时调整信用信息内容和采集方式，并向社会公开。

第三章 信用评价主体和责任

第十条 履约业绩信息由县级及以上农业工程项目主管部门负责信息填报（信息字段及要求见附件1），农业工程招标投标行政监督部门负责本行政区域内履约业绩信息的采集、审核，省级行政监督部门负责统一归集。

第十一条 优良行为信息由市场主体提出书面申请，并提交真实有效、完整规范的相关证明材料。省级行政监督部门负责受理、审核，审核通过的，纳入市场主体信用评价并计入相应分值。

第十二条 项目履约评价信息由招标人（建设单位）按照“一项目一评价”的方式，对通过验收的项目履约情况进行综合评价。

第十三条 农业工程建设项目主管部门、招标投标行政监督部门依据职责开展标后履约监管工作，应及时将检查结果抄告招标人，作为招标人开展项目履约评价的重要依据。

第十四条 农业工程建设项目招标投标行政监督部门收到招标人报送的评价结果后，应及时对评价结果的完整性、规范性进行审核，汇总后逐级报省级行政监督部门。省级行政监督部门负责统一归集全省项目履约评价信息。

第十五条 各责任主体对其提供或生成的信用信息真实性、合法性、完整性负责。

第四章 信用信息公开

第十六条 省级行政监督部门汇总全省农业工程建设领域市场主体信用信息后，通过省农业农村厅官方网站或指定平台公布。

第十七条 农业工程建设领域市场主体信用信息公开期限：

1.履约业绩信息公开期限为1年；

2.优良行为信息公开期限为3年；

3.项目履约评价信息公开期限为3年；

4.法律法规以及国家、省相关政策另有规定的，从其规定。

第十八条 信息公开的内容应根据信息类型明确具体要素，包括市场主体名称、统一社会信用代码、公开期限、认定部门、认定日期、认定依据等。

第十九条 市场主体对公开的信用信息有异议的，可自信息公开之日起5个工作日，向公开部门提交异议申请及相关证明材料。公开部门应在收到申请后10个工作日内核实处理。

第二十条 信用信息认定依据被依法变更或撤销，以及信用信息公开期满的，负责归集的农业农村部门应当及时变更或删除相关信用信息。

第二十一条 各级农业农村部门在农业工程建设项目监管、招投标监督等工作中，可以向省级行政监督部门申请调阅信用信息。

第五章 项目履约评价

第二十二条 项目履约评价以工程建设和招标投标相关法律法规为依据，结合招标文件、投标文件、工程合同及补充协议、技术标准、监管部门检查结果等，客观反映市场主体在项目实施全过程履约情况。

第二十三条 项目履约评价聚焦项目实施全流程，主要包括以下六个方面：

1.人员和资源配备。关键岗位人员到岗履职、设备物资保障、技术力量配置等情况；

2.安全文明施工管理（含环境保护）。安全生产制度落实、文明施工规范执行、生态环保措施落地等情况；

3.质量控制。施工工艺合规性、原材料检验、工程质量验收等符合合同及标准的情况；

4.进度控制。施工计划执行、关键节点达成、工期调整合规性等情况；

5.投资控制。工程价款支付、变更签证管理、投资控制在概算范围内等情况；

6.配合与协调。与建设、监理、设计等单位协作，响应监管要求及问题整改等情况。

第二十四条 项目履约评价实行百分制定量计分，评价内容权重及细化指标见附件2《市场主体项目履约评价指标体系》，项目履约评价得分=各单项指标得分之和，评价过程需全程留痕，相关佐证材料归档备查，保存期限不少于3年。

第二十五条 招标人依据法律法规及合同约定，履行项目管理职责，在项目开工后、主体结构完工、竣工验收前等关键实施节点，对市场主体履约情况开展评价。

第二十六条 招标人须在项目通过验收后30日内完成项目履约评价，并于5个工作日内将评价结果在市级以上农业农村部门官方网站进行公示，公示期限为5个工作日。经公示，无异议或者经复核异议不成立的，招标人应及时将评价结果及相关材料报送招标投标行政监督部门。

第二十七条 市、县行政监督部门应于每年6月底、12月底前汇总前一阶段本行政区域的项目履约评价结果，审核后报送省级行政监督部门，纳入市场主体信用评价体系统一归集管理。

第六章 信用评价和应用

- 第二十八条 农业工程建设领域市场主体信用评价实行定期评价制度，省级行政监督部门分别于每年1月、7月集中开展一次评价。

第二十九条 市场主体信用评价采用评分制，由省级行政监督部门归集近三年（评价实施初期不足三年的，按实际已开展评价的年度）全省市场主体履约业绩信息、优良行为信息、项目履约评价信息后进行评价，评分计算公式如下：

信用评分=近3年项目1履约金额×评分+项目2履约金额×评分+......项目履约金额总和

第三十条 省级行政监督部门完成市场主体信用评价后，应及时将评价结果推送至省招标投标监管网、省公共资源交易服务等平台，依法依规应用在招标投标活动、履约保证金管理、项目评优评先等环节。

第三十一条 各地应建立健全农业工程建设领域市场主体守信激励和失信惩戒机制，拓展信用评价应用场景，对信用评价结果较差的，作为“双随机、一公开”重点监管对象，加强事中事后监管。

第七章 监督管理

第三十二条 各级农业农村部门应当指定专人负责农业工程建设领域市场主体的信用信息归集、审核、评价、公开和管理工作。

第三十三条 各级农业农村部门工作人员在农业工程建设领域市场主体信用管理工作中，应当依法履行职责。对提供虚假信用信息的单位和人员，移送相关部门依法查处；对上报虚假信用信息、篡改信用评价结果等滥用职权、玩忽职守的，依法依规追究责任；对涉嫌职务违法或犯罪的，依法移送监察机关或司法机关处理。

第三十四条 农业工程建设领域市场主体信用管理工作应当主动接受社会监督。

第八章 附则

第三十五条 本办法自发布之日起施行，有效期二年。

附件：1.项目履约业绩信息统计表

2.项目履约评价指标体系

3.项目履约评价信息汇总表

附件1

湖南省农业工程建设领域市场主体项目履约业绩信息统计表

| 序号 | 市场主体信息 |  |  | 项目信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业评价类型 | 项目名称 | 项目履约业绩金额 （万元） | 中标日期 | 完工日期 |
| 填写要求 | C（字符型） | C（字符型）数据长度：18 | C（字符型） 数据长度：2 01 施工类 02 勘察设计类 03 监理类 04 质量检测类 | C（字符型） | N（数值型） 项目总金额 | D（日期型） | D（日期型） |
| 示例 | **建筑工程有限公司 | 9143************** | 01 | **项目 | 100.00 | yyyy-mm-dd | yyyy-mm-dd |
| 备注： 1.所属行业评价类型分别对应：01 施工类；02 勘察设计类；03 监理类；04 质量检测类 2.中标日期为中标公告日期；完工日期为经四方责任主体签字盖章的完工报告日期。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

湖南省农业工程建设领域市场主体项目履约评价指标体系

| 1.1勘察单位项目履约评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 评价单位： 履约单位： 统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 权重分值 | 二级指标 | 权重分值 | 三级指标 | 权重分值 | 履约评价要素 | 得分 | 评价说明 |
| 一 | 人员配备 | 20 | 项目负责人 | 10 | / | / | 1.项目负责人与投标承诺的一致； 2.人员变更按合同约定程序申报。 |  | 招标人根据履约评价要素，结合履约情况打分。存在履约不到位的，提供相应佐证材料。 |
|  |  |  | 现场勘察人员 | 7 | / | / | 1.实际投入的勘察人员与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  |  |
|  |  |  | 主要勘测设备 | 3 | / | / | 项目现场配备的主要勘测设备与投标承诺一致。 |  |  |
| 二 | 质量、安全控制 | 50 | 勘察工作质量 | 15 | / | / | 1.按照合同约定时间进场开展勘察工作； 2.严格按照招标文件勘察任务书及合同要求完成勘察测量工作，如实记取工程地质特征； 3.勘察数据采集完整，能充分反映现场实际状况。 |  |  |
|  |  |  | 报告内容与 质量 | 15 | / | / | 1.以项目批准文件、计划任务为依据编制勘察文件，与现场实际情况相符，编制清晰，未存在缺漏； 2.满足合同规定的深度要求，满足设计需要。 |  |  |
|  |  |  | 工程计量 | 10 | / | / | 1.进行合理勘探和测绘，并按规定进行地质灾害评估，提出经济合理建议； 2.勘测成果无错、漏、缺项； 3.未出现因勘察不准而使工程费用增加。 |  |  |
|  |  |  | 施工安全 | 10 | / | / | 能够保障勘察作业过程中人员及设备安全，未发生安全事故。 |  |  |
| 三 | 进度控制 | 10 | 勘察进度 | 5 | / | / | 能够按照合同期限要求完成各项勘察工作。 |  |  |
|  |  |  | 补充勘察 | 5 | / | / | 1.地质条件变化及时出具变更方案； 2.补充勘察能满足建设单位要求。 |  |  |
| 四 | 配合与协调 | 20 | 工程设计阶段 | 6 | / | / | 能够按照合同约定配合招标人、设计单位工作。 |  |  |
|  |  |  | 工程实施阶段 | 7 | / | / | 1.服从招标人安排，按时参加有关工程会议，协助招标人解决各种事务性问题； 2.及时配合、处理工程变更等合同规定的其他工作。 |  |  |
|  |  |  | 工程竣工验收阶段 | 7 | / | / | 1.按规定编制并提交勘察工作总结报告； 2.项目完成后，按时提交完整、无误的归档资料； 3.提供业主满意的后期服务，积极配合各项目参与方的工作。 |  |  |
| 五 | 优良行为加分 | 20 | 项目实施阶段 | 20 | / | / | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | / | / | 获得省委、省政府或农业农村部表彰、获得国家级优秀工程勘察设计奖、获得国家级科技进步奖。 获得以上任意奖项或表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | / | / | 获得省部级优秀工程勘察设计奖。 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | / | / | 获得省级科技进步奖或主编国家标准。 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | / | / | 主编地方标准或行业标准。 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | / | / | 参编国家、地方、行业任意标准。 |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |  |  | 评价得分： |  |  |
| 备注： 1.奖项加分中的获奖、表彰、标准编制均指在湖南省内农业工程建设项目相关。 2.同一企业的同一类别行为或同一工程项目的不同级别的，按最高级别标准加分，不作累计加分；奖项加分最高不得超过20分。 3.履约评价基础分100分，奖项加分最高20分，加分后总分超过100分的，按100分计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 评价单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

| 1.2设计单位项目履约评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 评价单位： 履约单位： 统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 权重分值 | 二级指标 | 权重分值 | 三级指标 | 权重分值 | 履约评价要素 | 得分 | 评价说明 |
| 一 | 人员配备 | 20 | 项目负责人 | 10 | / | / | 1.项目负责人与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  | 招标人根据履约评价要素，结合履约情况打分。存在履约不到位的，提供相应佐证材料。 |
|  |  |  | 技术负责人 | 7 | / | / | 1.技术负责人与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  |  |
|  |  |  | 设计人员 | 3 | / | / | 1.实际投入的设计人员与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  |  |
| 二 | 质量、安全控制 | 50 | 设计成果 | 10 | / | / | 按照设计任务书要求及合同约定： 1.根据勘察成果文件进行工程设计； 2.按时提供齐全的项目图纸及完整的设计文件资料，设计成果资料能顺利通过图纸审查； 3.各专业之间图纸协调一致无矛盾，未出现明显设计错误。 |  |  |
|  |  |  | 设计深度 | 10 | / | / | 满足合同规定的各专业深度要求，如施工图深度能达到准确编制工程量清单、进行施工招标、安排材料设备订货和非标准设备的制作、进行施工和安装等深度要求。 |  |  |
|  |  |  | 优化设计 | 10 | / | / | 按合同和主管部门的要求进行设计优化： 1.结合项目实际，采用先进经验、先进技术、先进工艺和新材料；执行节能及环保标准规范； 2.按合同要求进行限额设计、实现限额设计目标。 |  |  |
|  |  |  | 设计安全 | 10 | / | / | 1.预见性提出安全问题、从设计源头减少安全隐患、提高可实施性，有安全专篇论述； 2.能够保障设计作业过程中人员及设备安全，未发生安全事故。 |  |  |
|  |  |  | 变更管理 | 10 | / | / | 1.未因设计原因造成的设计变更； 2.设计变更未对工期造成影响，未造成费用增加。 |  |  |
| 三 | 进度控制 | 10 | 进度管理 | 10 | / | / | 按照合同及设计任务书的时间要求，完成各阶段的工作。 |  |  |
| 四 | 配合与协调 | 20 | 设计阶段 配合 | 8 | / | / | 按合同及甲方要求及时协调配合甲方及其它相关部门的工作。 |  |  |
|  |  |  | 施工服务 配合 | 12 | 图纸会审阶段 | 3 | 按时参加各关键节点会议（如方案评审、施工图会审等），积极配合各项目参与方的工作。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计交底阶段 | 3 | 在建设工程施工前，按照国家有关规定设计交底。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程实施阶段 | 3 | 1.服从甲方安排，按时参加有关工程会议； 2.主动指导现场施工、协调施工中相关问题； 3.及时配合、处理工程变更等合同规定的其他工作。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 竣工验收阶段 | 3 | 1.按要求参与工程验收工作； 2.按规定编制并提交设计工作总结报告； 3.项目完成后，按时提交完整、无误的归档资料。 |  |  |
| 五 | 优良行为加分 | 20 | 项目实施阶段 | 20 | / | / | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | / | / | 获得省委、省政府或农业农村部表彰、获得国家级优秀工程勘察设计奖、获得国家级科技进步奖 获得以上任意奖项或表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | / | / | 获得省部级优秀工程勘察设计奖。 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | / | / | 获得省级科技进步奖或主编国家标准。 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | / | / | 主编地方标准或行业标准。 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | / | / | 参编国家、地方、行业任意标准。 |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |  |  | 评价得分： |  |  |
| 备注：1. 奖项加分中的获奖、表彰、标准编制均指在湖南省内农业工程建设项目相关。 2. 同一企业的同一类别行为或同一工程项目的不同级别的，按最高级别标准加分，不作累计加分；奖项加分最高不得超过20分。 3. 履约评价基础分100分，奖项加分最高20分，加分后总分超过100分的，按100分计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 评价单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

| 1.3勘察设计单位项目履约评价评分表（农田工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 评价单位： 履约单位： 统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 权重分值 | 二级指标 | 权重分值 | 三级指标 | 权重分值 | 考核要素 | 得分 | 评价说明 |
| 一 | 人员配备 | 20 | 项目负责人 | 10 | / | / | 1.项目负责人与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报； 3.按要求参加初步设计评审等重要会议且须人、社保、证书合一。 |  | 招标人根据履约评价要素，结合履约情况打分。存在履约不到位的，提供相应佐证材料。 |
|  |  |  | 技术负责人 | 7 | / | / | 1.技术负责人与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报； 3.按要求参加初步设计评审等重要会议且须人、社保、证书合一。 |  |  |
|  |  |  | 设计人员 | 3 | / | / | 1.实际投入的设计人员与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报； 3.专项设计人员按要求参加初步设计评审等重要会议且须人、社保、证书合一。 |  |  |
| 二 | 质量控制 | 50 | 设计成果 | 30 | / | / | 设计成果满足现行国家、地方、行业相关技术标准、《湖南省高标准农田建设项目初步设计技术规程》等要求： 1.设计文本不存在基础性错误（文字、排版等）或技术性错误（水量平衡计算、水力计算、结构计算、工程量计算等）； 2.设计图纸不存在错、缺、漏项，图签、名称等符合制图标准，与现场（地形、原地面线等）相符； 3.设计概预算编制依据合理；主要材料单价选取合理；二次转运费用考虑合理；计算不存在错项、漏项等； 4.设计文本、图纸、概预算各项成果资料之间协调一致无矛盾，未出现明显设计错误； 5.设计成果资料，签字盖章不齐全。 |  |  |
|  |  |  | 设计深度 | 20 | / | / | 满足合同规定的各专业深度要求： 1.项目选址合规、技术方案可行（治理措施、主要工程建设内容规划布局、建设标准、典型设计）、投资方案可靠； 2.项目初步设计图件能满足施工图要求，初步设计概算能达到施工图预算深度； 3.土地平整、山塘、河坝、骨干沟渠、高效节水、泵站等工程按要求进行测量且测量精度需满足规范要求。 |  |  |
| 三 | 进度控制 | 10 | 进度管理 | 10 | / | / | 1.按照合同时间要求，制定合理的设计进度计划或工作方案； 2.按合同或建设单位约定时间进场开展踏勘、测量工作； 3.按合同约定时间节点提交阶段性成果（送审稿、审定稿等）； 4.初步设计评审后按评审专家意见及时修改到位。 |  |  |
| 四 | 配合与协调 | 20 | 施工现场服务 | 20 | 设计变更配合情况 | 12 | 1.未因设计单位自身原因导致变更，单项工程财政资金变更额未超过预算评审审定金额10%； 2.及时配合、处理工程变更工作； 3.设计变更程序规范，设计变更资料出具及时。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 现场指导情况 | 4 | 1.按合同及甲方要求及时协调配合甲方及其它相关部门的工作； 2.按时参加各关键节点会议（如方案评审、施工图会审等）； 3.在建设工程施工前，按照国家有关规定进行设计交底； 4.接建设单位通知需设计代表到现场处理有关事项，及时到场。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 竣工验收配合情况 | 4 | 1.按要求参与工程验收工作； 2.按规定编制并提交设计工作总结报告； 3.工程竣工验收时，积极配合提供设计竣工验收资料； 4.项目完成后，按时提交完整、无误地归档资料。 |  |  |
| 五 | 优良行为加分 | 20 | 项目实施阶段 | 20 | / | / | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | / | / | 获得省委、省政府或农业农村部表彰、获得国家级优秀工程勘察设计奖、获得国家级科技进步奖 获得以上任意奖项或表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | / | / | 获得省部级优秀工程勘察设计奖。 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | / | / | 获得省级科技进步奖或主编国家标准。 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | / | / | 主编地方标准或行业标准。 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | / | / | 参编国家、地方、行业任意标准。 |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |  |  | 评价得分： |  |  |
| 备注： 1. 奖项加分中的获奖、表彰、标准编制均指在湖南省内农业工程建设项目相关。 2. 同一企业的同一类别行为或同一工程项目的不同级别的，按最高级别标准加分，不作累计加分；奖项加分最高不得超过20分。 3. 履约评价基础分100分，奖项加分最高20分，加分后总分超过100分的，按100分计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 评价单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

| 2.1施工单位项目履约评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 评价单位： 履约单位： 统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 权重分值 | 二级指标 | 权重分值 | 三级指标 | 权重分值 | 履约评价要素 | 得分 | 评价说明 |
| 一 | 人员和资源配备 | 20 | 项目经理 | 5 | 项目经理稳定性 | 2 | 1.项目负责人与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  | 招标人根据履约评价要素，结合履约情况打分。存在履约不到位的，提供相应佐证材料。 |
|  |  |  |  |  | 项目经理履职情况 | 3 | 1.项目经理月度考勤出勤率满足合同约定； 2.未同时兼任其他工程项目的项目经理。 |  |  |
|  |  |  | 关键岗位人员 （技术负责人、安全员等） | 5 | 人员稳定性 | 2 | 1.派驻现场的关键岗位人员与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 人员履职情况 | 3 | 1.派驻现场的关键岗位人员月度考勤出勤率满足合同约定； 2.未同时兼任其他工程项目； 3.关键岗位人员离开施工现场按要求上报监理及建设单位； 4.各项现场监督检查时关键岗位人员未缺岗。 |  |  |
|  |  |  | 劳动保障 | 5 | / | / | 1.施工现场采用实名制管理系统考勤； 2.按照合同约定和有关规定要求落实农民工工资专用账户管理； 3.农民工工资按规定发放至农民工本人。 |  |  |
|  |  |  | 机械设备、材料物资投入 | 3 | / | / | 1.按照合同约定及时组建项目部； 2.制定项目管理制度并上墙； 3.在规定时限内提交相关资料办理开工备案、材料设备进场报验等手续，并做好供应，确保机械设备、材料物资投入满足工程建设要求。 |  |  |
|  |  |  | 劳动力投入 | 2 | / | / | 1.项目实施过程中实际劳动力投入与投标承诺一致； 2.劳动力数量及劳动时间满足现场实施需求。 |  |  |
| 二 | 安全文明施工管理 | 10 | 安全管理目标 | 5 | / | / | 1.有效施工许可证、安全生产许可证齐备； 2.技术工种均持证上岗； 3.项目期内未发生安全事故。 |  |  |
|  |  |  | 现场作业安全防护落实情况 | 3 | / | / | 1.建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，进行定期和专项安全检查并做好记录； 2.开工前做好安全技术交底工作； 3.施工过程中做好各项安全防护措施。 |  |  |
|  |  |  | 安全文明施工措施落实情况 | 2 | / | / | 能够按合同及相关规定落实临时设施、安全施工、文明施工、环境保护各项安全文明施工措施。 |  |  |
| 三 | 质量管理 | 40 | 工程质量 | 15 | / | / | 1.有完善的质量安全保证体系； 2.按国家、地方、行业有关工程建设法律法规、技术标准、设计文件、合同文件和相关工序施工。 3.各项现场监督检查时未发现擅自修改工程设计、偷工减料或工程质量不达标等问题。 |  |  |
|  |  |  | 检测实验 | 6 | / | / | 1.按合同约定和规范要求对原材料、隐蔽工程等进行检测； 2.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，实行见证取样送检； 3.检测数据和检测结果真实准确。 |  |  |
|  |  |  | 工程资料 | 8 | / | / | 1.按规范收集施工日志、隐蔽工程验收记录、检测报告等核心资料； 2.无缺项、漏项，关键资料齐全； 3.数据记录真实准确，无虚假填报； 4.资料签章完整、格式规范，符合规范要求。 |  |  |
|  |  |  | 竣工验收 | 8 | / | / | 1.根据节点期所处工程阶段，按要求开展的单元、单项、单位工程验收、竣工验收，并顺利通过； 2.工程实施质量符合合同要求； 3.按要求完成验收问题整改。 |  |  |
|  |  |  | 质量保修 | 3 | / | / | 1.工程竣工验收后，按要求向建设单位出具工程质量保修书； 2.按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，在约定期限内派人维修，直到达到合格的质量标准。 |  |  |
| 四 | 进度管理 | 10 | 进度计划编制与执行 | 3 | / | / | 1.按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划； 2.按工期进度计划执行。 |  |  |
|  |  |  | 工程进度款管理 | 4 | / | / | 1.按工程进度合理使用工程款，优先支付农民工工资； 2.未因农民工工资引发劳资纠纷信访事件。 |  |  |
|  |  |  | 工期进度结果 | 3 | / | / | 按合同约定完成关键节点，竣工验收、项目移交。 |  |  |
| 五 | 投资控制 | 10 | 工程造价总体管控目标 | 3 | / | / | 能够严格落实造价控制原则，变更实施严格按概算控制预算、预算控制结算的原则予以控制。 |  |  |
|  |  |  | 工程变更管理 | 4 | / | / | 1.发生变更后按合同约定时限提交申报资料（含变更理由、方案、造价测算等）； 2.申报资料内容完整、数据准确，符合审批要求，无缺漏项； 3.变更未经规定程序审批通过前，不擅自施工； 4.同步整理变更过程资料（审批文件、施工记录、验收凭证），及时归档备查。 |  |  |
|  |  |  | 工程结算管控 | 3 | / | / | 按照合同约定及建设单位的有关要求及时提交工程结算有关资料并配合建设单位完成结算审核及评审（审计）。 |  |  |
| 六 | 配合与协调 | 10 | 工程质量监管 | 4 | / | / | 按要求执行工程监理单位有关工程质量和安全生产的指令，相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知。 |  |  |
|  |  |  | 配合协调情况 | 3 | / | / | 配合建设单位日常工作，专项检查，与外部单位、周边关系协调。 |  |  |
|  |  |  | 资料 管理 | 3 | / | / | 积极配合日常资料管理工作，按时完成竣工图编制、档案移交。 |  |  |
| 七 | 优良行为加分 | 20 | 项目实施阶段 | 20 | / | / | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | / | / | 获得省委、省政府或农业农村部表彰、获得国务院颁发的农田建设相关科学技术奖、获得国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、农业农村部奖项或省长质量奖（均须为农业工程建设项目获奖）。 获得以上任意奖项或表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | / | / | 获得省人民政府颁发的农业工程建设项目奖项。 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | / | / | 获得省、自治区、直辖市科学技术厅（局）、科学技术奖励办公室颁发的任意农业工程建设项目相关科学技术奖。 |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |  |  | 评价得分： |  |  |
| 备注： 1. 奖项加分中的获奖、表彰、标准编制均指在湖南省内农业工程建设项目相关。 2. 同一企业的同一类别行为或同一工程项目的不同级别的，按最高级别标准加分，不作累计加分；奖项加分最高不得超过20分。 3. 履约评价基础分100分，奖项加分最高20分，加分后总分超过100分的，按100分计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 评价单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

| 2.2施工单位项目履约评价评分表（农田工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 评价单位： 履约单位： 统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 权重分值 | 二级指标 | 权重分值 | 三级指标 | 权重分值 | 履约评价要素 | 得分 | 评价说明 |
| 一 | 人员和资源配备 | 20 | 项目经理 | 5 | 项目经理稳定性 | 2 | 1.项目负责人与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  | 招标人根据履约评价要素，结合履约情况打分。存在履约不到位的，提供相应佐证材料。 |
|  |  |  |  |  | 项目经理履职情况 | 3 | 1.项目经理每月有效考勤次数不得少于6次，且少于合同约定次数； 2.未同时兼任其他工程项目的项目经理。 |  |  |
|  |  |  | 关键岗位人员 （技术负责人、安全员等） | 5 | 人员稳定性 | 2 | 1.派驻现场的关键岗位人员与投标承诺一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 人员 履职情况 | 3 | 1.派驻现场的关键岗位人员每月有效考勤次数不得少于6次，且少于合同约定次数； 2.未同时兼任其他工程项目； 3.各项现场监督检查时关键岗位人员未缺岗； 4.技术负责人未缺岗关键部位（如渠道的软基础处理、塘坝坝体、卧涵管、河坝、电灌站、农电杆线及高效节水管网等）施工。 |  |  |
|  |  |  | 劳动保障 | 5 | / | / | 1.施工现场采用实名制管理系统考勤； 2.未发生因施工单位自身原因未及时结清农民工工资； 3.落实农民工工资专用账户管理； 4.未因农民工工资引发劳资纠纷信访事件。 |  |  |
|  |  |  | 施工前期准备工作 | 5 | / | / | 1.按照合同约定及时组建项目部； 2.制定项目管理制度并上墙； 3.项目建设进度、晴雨表等资料齐全； 4.按要求组织对施工班组进行技术要点交底、安全生产教育培训和文明施工培训； 5.组织编制合理的施工组织设计，在规定时限内组织人员、施工机械和合格原材料进场； 6.水泥、砂、卵石、预制构件等原材料及中间产品出厂合格证、检验资料齐全。 |  |  |
| 二 | 安全文明施工管理 | 10 | 安全管理目标 | 5 | / | / | 1.有效施工许可证、安全生产许可证齐备； 2.技术工种均持证上岗； 3.项目期内未发生安全事故。 |  |  |
|  |  |  | 现场作业安全防护落实情况 | 3 | / | / | 1.制定安全生产隐患排查、检查制度； 2.按规定组织安全生产隐患排查和安全检查； 3.安全生产检查记录完整，签字齐全； 4.对自检的安全隐患及时整改，对监理单位检查发现的隐患按时进行整改并按时限回复。 |  |  |
|  |  |  | 安全文明施工措施落实情况 | 2 | / | / | 1.施工现场各施工面按规范设置安全警示标识标牌； 2.高边坡、水下、高空等作业规范； 3.用电安全间距、尺寸、架设符合规定； 4.项目施工完毕后，及时对施工现场清理恢复，未因废弃渣石导致破坏正常农田的耕作层。 |  |  |
| 三 | 质量管理 | 50 | 工程质量 | 25 | / | / | 按国家、地方、行业有关工程建设法律法规、技术标准、设计文件、合同文件和相关工序施工；各项现场监督检查时未发现擅自修改工程设计、偷工减料或工程质量不达标等问题。 各类工程质量评判标准参考： 1.砼渠：开挖中心线、高程、尺寸符合技术标准及设计要求；挖、填和修整应严格控制渠道基槽断面的高程、尺寸和平整度；勾缝和伸缩缝整齐；表面光洁、平整顺直；密实度高；无缺边、蜂窝、麻面；渗水孔设置规范。 2.浆砌渠：砌体表面平整；块石大小选用适当；勾缝光滑、平整、无穿孔；压顶表面光洁；直线平直、弯道光滑。 3.砖砌渠：横平竖直，砂浆饱满，错缝搭接，接槎可靠。 4.山塘：回填土密实、斜坡平整无塌陷、砼护坡强度、厚度、伸缩缝符合技术标准和设计要求；外部美观；隐蔽工程处置合理；卧、涵管尺寸、管材符合技术标准及设计要求。 5.田间道路：平整美观；砼厚度、强度达到技术标准和设计要求；不起粉尘、不露骨料；伸缩缝、路肩按需设置符合技术标准及设计要求；路面宽度设置符合技术标准及设计要求。 6.土地平整：水田丘块平整度应在±3cm以内；水浇地丘块平整度应在±5cm以内；旱地丘块平整度应在±10cm以内；应采用耕作层剥离与回填、客土回填、细部平整等措施进行土地平整；农田有效土体厚度应大于50cm；有限耕作层厚度大于25cm。 7.农田防护与生态环境保持工程：项目建设突出了生态绿色环保理念，具有实在的措施和设施且设置科学合理，农田防护林当年成活率≥95%。 8.农田输配电工程：按需配套满足规范要求的输配电设备及线路。 9.泵站、河坝、管道（喷灌、滴灌、箱涵）、电灌站、机井及附属建筑物达到技术标准和设计要求，能够正常运行。 10.内在质量：混凝土须达到设计强度，混凝土预制构件装配搭接到位；土方回填压实度须符合技术标准及设计要求；砌体工程的断面尺寸符合技术标准及设计要求，浆砌石无风化；砂浆强度符合技术标准及设计要求、砌筑饱满；伸缩缝、排水孔设置符合技术标准及设计要求；安装工程须符合技术标准及设计要求。 |  |  |
|  |  |  | 检测实验 | 5 | / | / | 1.按合同约定和规范要求对原材料、隐蔽工程等进行检测； 2.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，实行见证取样送检； 3.检测数据和检测结果真实准确。 |  |  |
|  |  |  | 工程资料 | 10 | / | / | 1.按规范要求做好施工日志；质量、进度、安全等目标控制管理台账；施工大事记录；会议记录；变更项目台账；施工月报；工程结算书以及相关往来资料； 2.隐蔽工程验收记录翔实、计量签证（须经建设单位、监理单位、施工单位三方签证后有效）资料、图片影像资料齐备，真实准确； 3.按《湖南省高标准农田建设项目验收规程》要求，对原材料、隐蔽工程、单元工程、单项工程进行举牌验收，并留存相应影像资料； 4.按要求报送工程进度款拨付申请资料、工程结算资料，并在规定时间内提交财评审计签字； 5.资料签章完整、格式规范，符合规范要求。 |  |  |
|  |  |  | 工程验收 | 8 | / | / | 1.隐蔽工程覆盖前及时报验，经验收后进入下一道工序（在隐蔽工程覆盖前48小时内通知监理单位和建设单位到场检查验收合格并做好隐蔽工程验收记录）。 2.按规范要求对已完工且自检合格的单元、单项、单位工程验收、初步验收、竣工验收及时向相关单位提出申请验收报告，并顺利通过验收； 3.按要求完成验收问题整改。 |  |  |
|  |  |  | 质量保修 | 2 | / | / | 1.工程竣工验收后，按要求向建设单位出具工程质量保修书； 2.按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，在约定期限内派人维修，直到达到合格的质量标准。 |  |  |
| 四 | 进度管理 | 5 | 进度计划编制与执行 | 5 | / | / | 1.按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划； 2.按工期进度计划执行； 3.未因施工单位自身原因导致工期滞后。 |  |  |
| 五 | 投资控制 | 10 | 工程造价总体管控目标 | 2 | / | / | 能够严格落实造价控制原则，变更实施严格按概算控制预算、预算控制结算的原则予以控制。 |  |  |
|  |  |  | 工程变更管理 | 8 | / | / | 1.发生变更后按合同约定时限提交申报资料（含变更理由、方案、造价测算等）； 2.申报资料内容完整、数据准确，符合审批要求，无缺漏项； 3.变更未经规定程序审批通过前，不擅自施工； 4.同步整理变更过程资料（审批文件、施工记录、验收凭证），及时归档备查。 |  |  |
| 六 | 配合与协调 | 5 | 工程质量监管 | 3 | / | / | 按要求执行工程监理单位有关工程质量和安全生产的指令，相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知。 |  |  |
|  |  |  | 配合协调情况 | 2 | / | / | 配合建设单位日常工作，专项检查，与外部单位、周边关系协调。 |  |  |
| 七 | 优良行为加分 | 20 | 项目实施阶段 | 20 | / | / | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | / | / | 获得省委、省政府或农业农村部表彰、获得国务院颁发的农田建设相关科学技术奖、获得国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、农业农村部奖项或省长质量奖（均须为农业工程建设项目获奖）。 获得以上任意奖项或表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | / | / | 获得省人民政府颁发的农业工程建设项目奖项。 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | / | / | 获得省、自治区、直辖市科学技术厅（局）、科学技术奖励办公室颁发的任意农业工程建设项目相关科学技术奖。 |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |  |  | 评价得分： |  |  |
| 备注： 1.奖项加分中的获奖、表彰、标准编制均指在湖南省内农业工程建设项目相关。 2.同一企业的同一类别行为或同一工程项目的不同级别的，按最高级别标准加分，不作累计加分；奖项加分最高不得超过20分。 3.履约评价基础分100分，奖项加分最高20分，加分后总分超过100分的，按100分计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 评价单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

| 3.1监理单位项目履约评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 评价单位： 履约单位： 统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 权重分值 | 二级指标 | 权重分值 | 三级指标 | 权重分值 | 履约评价要素 | 得分 | 评价说明 |
| 一 | 人员和资源配备 | 20 | 项目总监 | 8 | 项目总监稳定性 | 4 | 1.任命的总监理工程师与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  | 招标人根据履约评价要素，结合履约情况打分。存在履约不到位的，提供相应佐证材料。 |
|  |  |  |  |  | 项目总监履职情况 | 4 | 1.总监理工程师月度考勤出勤率满足合同约定； 2.未同时兼任其他工程项目的监理。 |  |  |
|  |  |  | 人员配备 | 8 | 人员 稳定性 | 4 | 1.监理人员配备数量需达到相关规定要求； 2.配备的监理人员与投标承诺的一致； 3.人员变更，按合同约定程序申报。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 人员履职情况 | 4 | 1.施工期间配备的监理人员月度考勤出勤率满足合同约定； 2.未同时兼任其他工程项目； 3.各项现场监督检查时监理人员未缺岗。 |  |  |
|  |  |  | 项目部配置 | 4 | / | / | 1.按照合同约定及时组建监理项目部； 2.监理仪器、设备投入与投标承诺或合同约定的一致，并在约定期限内到场。 |  |  |
| 二 | 安全文明施工管理 | 15 | 安全管理目标 | 5 | / | / | 1.发现安全生产隐患及时书面通知施工单位整改或者停止施工； 2.节点期内未发生安全生产事故。 |  |  |
|  |  |  | 安全监理制度 | 3 | / | / | 1.监理规划包含完整的安全监理内容，无缺项、漏项； 2.建立危大工程的安全管理制度并编制监理细则； 3.严格执行安全监理制度，定期开展安全巡查、危大工程实施专项巡视检查。 |  |  |
|  |  |  | 资料及资格审查 | 3 | / | / | 1.按合同约定审查施工单位资质、人员资格、施工单位安全生产许可证、三类人员安全生产考核合格证、特种作业人员上岗证； 2.按规定核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续； 3.审查施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案、应急救援预案和安全防护措施费使用计划等。 |  |  |
|  |  |  | 现场安全文明施工管理 | 4 | / | / | 1.按合同及相关规定监督施工单位落实临时设施、安全施工、文明施工、环境保护各项安全文明施工措施； 2.有效落实监理安全检查制度，加强对施工现场巡视、检查，及时发现安全隐患，督促施工单位整改。 |  |  |
| 三 | 质量控制 | 35 | 质量监理制度 | 4 | / | / | 1.编制的监理规划包含完整的质量监理内容，确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施； 2. 针对关键工序、隐蔽工程编制专项监理细则，明确检查标准、验收要求。 |  |  |
|  |  |  | 监理旁站 | 5 | / | / | 1.按监理规划、监理实施细则要求开展监理工作，对关键工序、部位等重要施工环节、事故易发工序、危大工程实施旁站监理； 2.旁站前明确检查要点，过程中核查施工参数、材料质量，及时制止违规操作。 3.旁站记录内容完整，影像资料齐全。 |  |  |
|  |  |  | 资料审查 | 2 | / | / | 1.按要求审查、批准施工组织设计，重点审查其中的专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性； 2.核实并签发施工必须遵循的相关质量文件。 |  |  |
|  |  |  | 图纸交底 | 2 | / | / | 1.熟悉有关规范、合同和施工图； 2.参加设计交底会议，提出相关建议或意见 |  |  |
|  |  |  | 材料设备 | 2 | / | / | 1.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性； 2.按规范对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。 |  |  |
|  |  |  | 质量监督管理 | 15 | / | / | 1.对施工全过程质量进行常态化巡查，重点核查施工与设计文件、规范标准的符合性； 2.督促施工单位按图施工，杜绝偷工减料、擅自修改设计等行为。 3.严格执行分项、分部及隐蔽工程验收制度，验收不合格不允许进入下一道工序； 4.核查验收资料完整性、真实性，签字确认规范。 |  |  |
|  |  |  | 质量排查及跟踪落实 | 5 | / | / | 1.有效落实监理质量检查制度，及时发现质量问题，督促施工单位整改。 2.对发现的质量问题，在规定时间内向建设单位进行书面报告； 3.跟踪内外部单位、主管部门检查中发现的问题整改落实情况。 |  |  |
| 四 | 进度控制 | 10 | 进度计划管理 | 6 | / | / | 1.审核施工总进度计划，施工各阶段、季、月、周的进度计划，并控制其执行； 2.对进度滞后的施工单位进行督促上报，并采取有效纠偏措施。 |  |  |
|  |  |  | 进度款管理 | 4 | / | / | 对施工单位报送的有关进度款确认的文件，在合同约定期限内向建设单位提出监理意见，供建设单位审批。 |  |  |
| 五 | 投资控制 | 10 | 工程计量 | 4 | / | / | 1.严格按合同约定、设计文件、现场签证等有效凭证开展计量； 2.按约定时限完成计量工作，计量数据真实准确，计算无差错。 |  |  |
|  |  |  | 工程支付 | 2 | / | / | 1.及时对施工单位报送的工程量和工程款支付申请进行审核； 2.配合工程造价咨询机构或财评中心审核的工程中期支付、工程竣工结算工作； |  |  |
|  |  |  | 竣工结算 | 4 | / | / | 1.协助组织竣工验收； 2.及时移交相关资料，配合结算审计； 3.积极检查跟踪保修期工程缺陷，及时督促施工单位维修完善。 |  |  |
| 六 | 配合与协调 | 10 | 定期报告制度落实情况 | 2 | / | / | 在每月约定时间内以月报形式，向建设单位书面汇报上月工程的质量、安全、进度、投资、安全文明施工、合同管理等情况，工作协调及存在问题、变更汇总等，并附情况分析及拟采取的对策。 |  |  |
|  |  |  | 组织与协调 | 2 | / | / | 1.积极配合建设单位及其他外部单位工作； 2.对参建各方进行全面协调，积极推动项目进展。 |  |  |
|  |  |  | 资料 管理 | 6 | / | / | 1.进行项目实施过程中工程信息的收集、整理、存档；2.按要求上报监理例会、监理日志、监理月报、监理工作总结等资料； 3.无缺项、漏项，关键资料齐全，项目完成后及时进行资料归档移交。 |  |  |
| 七 | 优良行为加分 | 20 | 项目实施阶段 | 20 | / | / | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | / | / | 获得省委、省政府或农业农村部表彰、获得国务院颁发的农田建设相关科学技术奖、获得国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、农业农村部奖项或省长质量奖（均须为农业工程建设项目获奖）。 获得以上任意奖项或表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | / | / | 获得省人民政府颁发的农业工程建设项目奖项。 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | / | / | 获得省、自治区、直辖市科学技术厅（局）、科学技术奖励办公室颁发的任意农业工程建设项目相关科学技术奖。 |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |  |  | 评价得分： |  |  |
| 备注： 1.奖项加分中的获奖、表彰、标准编制均指在湖南省内农业工程建设项目相关。 2.同一企业的同一类别行为或同一工程项目的不同级别的，按最高级别标准加分，不作累计加分；奖项加分最高不得超过20分。 3.履约评价基础分100分，奖项加分最高20分，加分后总分超过100分的，按100分计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 评价单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

| 3.2监理单位项目履约评价评分表（农田工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 评价单位： 履约单位： 统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 权重分值 | 二级指标 | 权重分值 | 三级指标 | 权重分值 | 履约评价要素 | 得分 | 评价说明 |
| 一 | 人员和资源配备 | 20 | 项目总监 | 8 | 项目总监稳定性 | 4 | 1.任命的总监理工程师与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  | 招标人根据履约评价要素，结合履约情况打分。存在履约不到位的，提供相应佐证材料。 |
|  |  |  |  |  | 项目总监履职情况 | 4 | 1.总监理工程师每月有效考勤次数不得少于6次，且少于合同约定次数； 2.未同时兼任其他工程项目的监理。 |  |  |
|  |  |  | 人员配备 | 8 | 人员 稳定性 | 4 | 1.监理人员配备数量需达到相关规定要求； 2.配备的监理人员与投标承诺的一致； 3.人员变更，按合同约定程序申报。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 人员履职情况 | 4 | 1.施工期间配备的监理人员每月有效考勤次数不得少于6次，且少于合同约定次数； 2.未同时兼任其他工程项目； 3.各项现场监督检查时监理人员未缺岗。 |  |  |
|  |  |  | 项目部配置 | 4 | / | / | 1.按照合同约定及时组建监理项目部； 2.监理仪器、设备设施投入与投标承诺或合同约定的一致，并在约定期限内到场。 |  |  |
| 二 | 安全文明施工管理 | 6 | 现场安全文明施工管理 | 6 | / | / | 1.按合同及相关规定监督施工单位落实临时设施、安全施工、文明施工、环境保护各项安全文明施工措施； 2.有效落实监理安全检查制度，加强对施工现场进行安全因素分析和安全风险识别，及时发现安全隐患，督促施工单位整改。 |  |  |
| 三 | 质量控制 | 55 | 质量监理制度 | 5 | / | / | 1.编制的监理规划包含明确的项目监理机构的工作目标，具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施，具有指导性和针对性； 2.针对关键工序、隐蔽工程编制专项监理细则，明确检查标准、验收要求； 3.监理日志和监理月报能反映施工现场实际情况。 |  |  |
|  |  |  | 质量监督管理 | 35 |  |  | 1.审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件，并按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验； 2.专业监理工程师根据施工单位报验的检验批、隐蔽工程、单元工程进行验收，提出验收意见； 3.总监理工程师按规范要求组织监理人员对施工单位报验的单项工程进行验收，签署验收意见； 4.按规范要求对施工过程进行巡视，并对关键工序的施工过程进行旁站，填写旁站记录和保存施工影像资料； 5.按《湖南省高标准农田建设项目验收规程》要求，对原材料、隐蔽工程、单元工程、单项工程进行举牌验收，并留存相应影像资料； 6.督促施工单位按图施工，杜绝偷工减料、擅自修改设计等行为，及时发现施工中存在的质量问题并及时签发监理通知要求施工单位整改； 7.对发现的质量问题，在规定时间内向建设单位进行书面报告； 8.跟踪内外部单位、主管部门检查中发现的问题整改落实情况。 |  |  |
|  |  |  | 监理过程资料 | 15 | / | / | 按规范要求进行项目实施过程及验收工程资料的收集、整理、存档。各项资料无缺项、漏项，关键资料齐全，项目完成后及时进行资料归档移交。 监理资料包括但不限于以下： 1.勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件； 2.设计交底会议纪要； 3.施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划报审文件资料； 4.施工控制测量成果报验文件资料； 5.总监理工程师任命书、开工令、工程暂停令、复工令、开工/复工报审文件资料； 6.工程材料、设备、构配件报验文件资料； 7.见证取样和平行检验文件资料； 8.工程质量检查报验资料及工程有关验收资料； 9.工程变更、工程延期文件资料； 10.工程计量、工程款支付文件资料； 11.监理通知、工作联系单与监理报告； 12.监理例会、专题会议等会议纪要； 13.旁站记录； 14.工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料； 15.监理工作总结。 |  |  |
| 四 | 进度控制 | 6 | 进度计划管理 | 6 | / | / | 1.审核施工总进度计划，对工程施工整体进度情况进行监督和动态分析； 2.对进度滞后的施工单位进行督促上报，提前制定针对性措施并介入管理。 |  |  |
| 五 | 投资控制 | 8 | 工程计量 | 3 | / | / | 严格按合同约定、设计文件、现场签证等有效凭证配合现场计量工作。 |  |  |
|  |  |  | 工程支付 | 5 | / | / | 核实施工单位报送的工程量和工程款支付申请，对未经质量验收合格的工程量或不符合施工合同约定的工程量，拒绝计量该部分工程量和该部分的工程款支付申请。 |  |  |
| 六 | 配合与协调 | 5 | 定期报告制度落实情况 | 3 | / | / | 在每月约定时间内以月报形式，向建设单位书面汇报上月工程的质量、安全、进度、投资、安全文明施工、合同管理等情况，工作协调及存在问题、变更汇总等，并附情况分析及拟采取的对策。 |  |  |
|  |  |  | 组织与协调 | 2 | / | / | 1.积极配合建设单位及其他外部单位工作； 2.在施工期间对参建各方进行全面协调，积极推动项目进展。 |  |  |
| 七 | 优良行为加分 | 20 | 项目实施阶段 | 20 | / | / | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | / | / | 获得省委、省政府或农业农村部表彰、获得国务院颁发的农田建设相关科学技术奖、获得国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、农业农村部奖项或省长质量奖（均须为农业工程建设项目获奖）。 获得以上任意奖项或表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | / | / | 获得省人民政府颁发的农业工程建设项目奖项。 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | / | / | 获得省、自治区、直辖市科学技术厅（局）、科学技术奖励办公室颁发的任意农业工程建设项目相关科学技术奖。 |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |  |  | 评价得分： |  |  |
| 备注： 1.奖项加分中的获奖、表彰、标准编制均指在湖南省内农业工程建设项目相关。 2.同一企业的同一类别行为或同一工程项目的不同级别的，按最高级别标准加分，不作累计加分；奖项加分最高不得超过20分。 3.履约评价基础分100分，奖项加分最高20分，加分后总分超过100分的，按100分计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 评价单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

| 4检测单位项目履约评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 评价单位： 履约单位： 统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 权重分值 | 二级指标 | 权重分值 | 三级指标 | 权重分值 | 履约评价要素 | 得分 | 评价说明 |
| 一 | 人员配备 | 20 | 项目负责人 | 10 | / | / | 1.项目负责人与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  | 招标人根据履约评价要素，结合履约情况打分。存在履约不到位的，提供相应佐证材料。 |
|  |  |  | 检测技术人员 | 7 | / | / | 1.实际投入的检测技术人员与投标承诺的一致； 2.人员变更，按合同约定程序申报。 |  |  |
|  |  |  | 主要仪器设备 | 3 | / | / | 使用满足检测要求的仪器设备。 |  |  |
| 二 | 质量控制 | 40 | 检测工作质量 | 20 | / | / | 1.检测频率需满足规范或合同要求； 2.建立检测台账，对检测不合格项进行登记并按规定上报。 |  |  |
|  |  |  | 报告内容与质量 | 20 | / | / | 1.按规范和有关规定要求出具检测试验数据、报告； 2.检测原始记录齐全、结论准确、报告完整。 |  |  |
| 三 | 履约进度 | 20 | 进度控制 | 20 | / | / | 按照合同约定按时完成各项检测工作。 |  |  |
| 四 | 配合与协调 | 20 | 会议参与 | 10 | / | / | 在检测阶段按照规定参加项目相关会议。 |  |  |
|  |  |  | 配合协调 | 10 | / | / | 1.按规定接受建设主管部门及工程质量监督机构的监督检查、项目验收； 2.工程建设过程中出现质量事故时，在接到通知后第一时间到现场协助开展事故分析及技术服务。 |  |  |
| 五 | 优良行为加分 | 20 | 项目实施阶段 | 20 | / | / | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰。 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | / | / | 获得省委、省政府或农业农村部表彰。 |  |  |
| 总分：100分 |  |  |  |  |  |  | 评价得分： |  |  |
| 备注： 1.奖项加分中的获奖、表彰均指在湖南省内农业工程建设项目相关。同一企业的同一类别行为或同一工程项目的同一性质奖项具有不同级别的，按最高级 别标准加分，不作累计加分； 2.奖项加分最高不得超过20分。 3.履约评价基础分100分，奖项加分最高20分，加分后总分超过100分的，按100分计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 评价单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

附件3

市场主体项目履约评价信息汇总表

| 序号 | 市场主体信息 |  |  | 农业工程建设项目信息 |  |  |  | 项目履约评价信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业评价类型 | 项目名称 | 项目合同金额 | 中标日期 | 完工日期 | 履约评价评分 | 评价主体 | 评价时间 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.项目完工后30日内，招标人须完成项目履约评价。 2.招标人在完成项目履约评价后，应于5个工作日内在市级以上农业农村部门官方网站进行公示。经公示，无异议或者经复核异议不成立的， 及时将评价结果及相关材料报送招标投标行政监督部门； 3.市县行政监督部门应于每年6月底、12月底前，汇总本行政区域项目履约评价结果，经审核后报送省级行政监督部门； 4.完工日期以建设、设计、监理、施工四方责任主体完工报告为准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖南省农业农村厅办公室 2026年3月23日印发