湖南省纺织工业“十二五”规划重大项目表

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 所在地 | 建设规模和主要内容 | 起止年限 | 总投资 | 目前前期工作情况 | 预计至2010年底完成投资 | 2011-2015年计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基础产业发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 圣得西时尚产业园年产500万件套高级成衣生产基地建设项目 | 改扩建 | 宁乡金州新区 | 建设规模：年产成衣500万件（套）。 主要内容：项目新建厂房、产品展示中心、宿舍、食堂、辅助厂房及相关配套设施工程。 | 2008.5- 2012.12 | 52400 | 已完成一期工程近５万平米的部分建设。 | 20000 | 32400 |  |
| 2 | 湖南瑞亚新建竹麻产品生产基地 | 扩建 | 益阳市长春工业园 | 在益阳市长春工业园购地120亩，新建一个建筑面积为38000平方米的竹麻纺织品生产基地，总投资13000万元。 | 2009- 2012 | 13000 | 现已经购买土地70亩，建设规划已完成，土地三通一平已基本完成，土建已进入实施阶段。 | 4550 | 8450 |  |
| 3 | 湖南东信集团10万锭紧密纺精梳纱技改建设工程 | 技术改造 | 湘潭市 | 一期：在东信棉业现有生产厂区进行5万锭紧密纺精梳纱技术改造； 二期：在湘潭工业园新建一个占地150亩，总建筑面积4万平方米的现代化纺织厂，技改建设形成10万锭紧密纺精梳纱生产规模。年新增产高档精梳棉纱2.5万吨、产值6亿元、税收3000万元。 | 2010- 2014 | 38000 | 一期工程5万锭高档紧密纺精梳纱生产线技术改造子项目资金已落实到位，开始技改建设，设备已陆续到厂安装调试。 | 8000 | 30000 |  |
| 4 | 湖南派意特有限公司吊挂式高档西服生产流水线 | 自建 | 望城 | 湖南省内第一条吊挂式高档西服生产流水线 | 2008- 2011 | 8000 | 前期工作已经基本完成 | 7000 | 1000 |  |
| 5 | 湖南中泰高强高模聚乙烯纤维及其系列制品的产业化及研究开发 | 自建 | 湖南临澧经济开发区 | 年产5000吨高强高模聚乙烯纤维和无纬布，扩建3500吨/年纤维和无纬布生产线、防弹防刺服100万件/年生产线、防弹板100万件/年生产线、防弹头盔50万顶/年生产线、缆绳渔网500吨生产线 | 2011- 2013 | 20000 | 目前正在进行可行性报告编制工作 |  | 20000 |  |
| 6 | 湖南华升株洲雪松有限公司/麻类休闲面料关键技术研究及成果转化 | 科研开发与成果转化 | 株洲市芦淞区 | 建设规模：形成年产300万米苎麻休闲面料规模。 主要内容：对纯麻及麻类复合纤维休闲系列面料开发的关键技术深入研究，创新工艺技术，攻克产品在印染后整理过程中的技术难题，并对设备进行适应性改造，使其适应休闲面料的生产要求，形成麻类休闲面料加工的产业化。同时向国内外市场进行推广。 | 2010、4- 2013、3 | 1100 | 正在进行生产工艺技术的研究和攻关。 | 100 | 1000 |  |
| 7 | 湖南华升株洲雪松有限公司/高档苎麻针织面料生产技术的研究及成果转化 | 科研开发与成果转化 | 株洲市芦淞区 | 建设规模：年产200吨高档苎麻针织面料生产规模。 主要内容：重点对苎麻针织面料的织造及后整理关键技术进行研究和攻关，开发出更高档次的苎麻针织面料、T恤、毛衫等系列产品，并对相关设备进行适应性改造，将成果进行转化，形成规模生产。同时拓展国外市场，开拓国内市场，使其市场化。 | 2010、3- 2012、2 | 800 | 正在进行工艺技术的研究和开发 | 150 | 650 |  |
| 8 | 湖南华升株洲雪松有限公司/苎麻纺织印染深加工工艺技术的产业化及市场推广 | 科研开发与成果转化 | 株洲市芦淞区 | 生产规模：生产高附加值舒爽系列苎麻面料400万米。 主要内容：通过产学研方式对苎麻纺织印染深加工工艺技术的研究，解决苎麻面料的服用性问题，开发高附加值舒爽系列苎麻面料，并将相关设备进行更新改造，使研究成果产业化。同时开展市场推广，使研究成果市场化。 | 2011、1- 2013、12 | 1500 | 正在进行前期调研及方案设计 | 50 | 1450 |  |
| 9 | 湖南合力化纤年产9万吨粘胶短纤维项目 | 新建 | 邵阳 | 建设年产4.5万吨粘胶短纤维生产线2条 | 2009- 2015 | 64000 | 已完成土地征用； 房屋拆迁已完成； 已完成地质初步勘探； 已开始施工图设计。 | 8000 | 56000 |  |
| 10 | 湖南云锦集团“湘沃棉”陆海长绒杂交棉系列品种的开发 | 育种与种植 | 洞庭湖区域 | 5年内在洞庭湖区域种植10万亩生态内陆长绒杂交棉 | 2008.06-2013.12 | 410 | 2009年种植保苗。2010年种植3000-5000亩。 | 210 | 200 |  |
| 11 | 湖南云锦集团功能性环保家纺面料生产线 | 项目新建与投产 | 常德 | 360台喷气织机生产线 | 2009.11-2011.06 | 21000 | 土建基础、可行性研究、厂房设计、设备选型 | 4000 | 17000 |  |
| 12 | 湖南云锦集团超柔纺系列纱线 | 新产品开发与投产 | 常德 | 与东华大学合作研发超柔纺系列纱线，并形成规模产业 | 2009.11-2015.12 | 7800 | 研发试纺 | 280 | 7500 |  |
| 13 | 忘不了服饰有限公司建设项目 | 续建 | 湖南宁乡 | 新建厂房15000 m2，员工宿舍6000 m2，研发中心2000m2,培训中心2000 m2。新征地35亩。新建锅炉房、变配电间，引进日本直本节能技术进行节能改造。引进部分进口设备、新增设备711台（套），转化产学研成果。实施ERP信息化管理，新增两条吊挂式西服生产线，新增无粘衬（第三代西服）开发项目。万元产值综合能耗从68kg标准煤下降到50kg。 | 2007.5- 2011.12 | 16500 | 新征地35亩。已完成15000平方米厂房建设，新建锅炉房、变配电间，引进日本直本节能技术进行节能改造。 | 8900 | 7600 |  |
| 14 | 长沙银太有限公司宁乡建设项目 | 迁建 | 宁乡县金洲乡全民村 | 年产线、纱1.5万吨、 服装50万套纺织生产线建设 | 2008- 2015 | 32000 | 一期完工投入生产，正在进行二期建设 | 22000 | 10000 |  |
| 15 | 桃源杰新有限公司印染生产线技改 | 技改 | 桃源 | 1亿米印染生产线节能减排及产业升级技术改造 | 2010- 2011 | 8700 | 已开始实施 | 3500 | 5200 |  |
| 16 | 桃源杰新有限公司新建5万锭纺织生产线 | 扩建 | 桃源 | 新建厂房，新增5万锭紧密纺纱锭和300台喷气织机 | 2011～2015 | 18000 | 规划、设计 |  | 18000 |  |
| 17 | 湖南广源麻业3万锭精梳紧密纺技改建设工程 | 技术改造 | 常德市汉寿县 | 建设规模：二万锭精梳紧密纺技术改造工程，年产5250吨精梳紧密纺纯棉纱。 建设内容：二万锭精梳紧密纺生产线更新改造；及部分公用设备更新改造和生产车间改造。 | 2010- 2011 | 34000 | 3万锭精梳紧密纺生产线技术改造项目资金已向银行申报，设备选型已基本完成 | 4000 | 30000 |  |
| 二、基础性设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞庭麻业创新能力建设项目 | 技改 | 岳阳市 | 在现有基础上，建设和完善高支优质苎麻品种选育开发平台；完善苎麻生物脱胶、短流程牵切、超高支纺纱、高档面料等生产工艺试验验证平台；建立高档面料设计平台，提升面料设计系统的研究方法和手段。 | 2010.1- 2011.12 | 2835 | 目前正在建设高支优质苎麻品种选育开发平台；不断完善苎麻生物脱胶、短流程牵切、超高支纺纱、高档面料等生产工艺试验验证平台。 | 835 | 2000 |  |
| 2 | 湖南派意特有限公司内衣生产线 | 新建 | 长沙市 | 在原厂引进一条新的内衣生产线 | 2010- 2012 | 3000 | 前期筹备阶段 | 1500 | 1500 |  |
| 3 | 湖南华升株洲雪松有限公司/新型高档苎麻生态纺织印染技术的产业化 | 搬迁工程 | 株洲市芦淞区 | 建设规模:年产1000万米新型高档生态纺织面料系列产品 主要内容：1）在高新技术开发区工业园新建工厂，并将位于市中心地段的原厂整体搬迁至新厂区。2）构建更加完善合理的公用工程和辅助系统；3）在完善技术研究软、硬件设施，新建国家一流的苎麻产品开发科研中心、服装面料检验检测中心。4）淘汰不适应新型高档苎麻生态纺织产品生产技术要求的落后设备,引进技术先进、节能降耗的新型先进纺织染整设备。 | 2010、6- 2013、6 | 35000 | 正在进行选址、征地、方案设计、设备选型等前期工作。 | 2000 | 33000 |  |
| 4 | 湖南云锦棉纺织工艺智能设计系统 | 先进技术用于生产 研究与应用 | 常德 | 典型的纺织品加工过程的知识表达及过程建模技术研究。基于纺织信息化系统框架的设计及预测接口规范与技术研究。支持变批量生产的数据挖掘理论及其应用技术的研究。基于知识的棉纺工艺智能推理技术研究。 | 2007.10-2012.12 | 200 | 中试 | 150 | 50 |  |
| 5 | 长沙银太宁乡商业广场建设 | 新建 | 宁乡县金洲乡全民村 | 写字楼、商住楼 | 2011- 2015 | 50000 | 前期报批 | 600 | 49400 |  |
| 三、民生保障和生态环保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖南旭荣年产200万件生态功能性服饰生产技改项目 | 改扩建 | 益阳市 | 计划投资3000万元，用于生态功能性服饰的研发和生产，厂能规模年产200万件（套）。 | 2010、3- 2011、12 | 3000 | 市场调查和研究中 | 1200 | 1800 |  |
| 2 | 洞庭麻业苎麻纺织印染节能减排与高档产品生产线技改工程 | 技改 | 岳阳市 | 建设规模：年产高档苎麻产品300万米（替代W860纯麻布传统产品年产500万米） 主要内容：通过高支低胶优质苎麻原料种植基地推广和脱胶关键设备改造，建立年产5000吨鲜麻脱胶精干麻初加工基地；采用麻条牵切技术、紧密纺纱等先进技术，对纺织染生产线关键设备进行改造，提高纱线支数和产品档次。 | 2009.11- 2011.6 | 6800 | 现已完成16台煮锅改造；纺、织、染设备已完成19台精梳机和4台自调节匀整并条机的改造，新增苎麻细纱机8台和剑杆织机172台：部分染色设备已完成订货，自动络筒机已完成国际招标。 | 800 | 6000 |  |
| 3 | 湖南金鹰集团木纤维开发项目 | 新建 | 长沙 | “林—纺”一体化 | 2010- 2015 | 100000 | 可研、规划阶段 | 10000 | 90000 |  |
| 4 | 湖南云锦集团纺织上浆节能减排新技术 | 先进产品 研究与生产应用 | 常德 | 本项目根据目前生态纺织、节水、节能减排的需要，以改性淀粉浆料清洁生产应用技术为核心，以紧密纱线结构、无PVA上浆工艺技术为关键，研究、开发应用成本低、稳定均匀、规模生产的环保纺织经纱上浆浆料 | 2009.12-2012.12 | 800 | 新型改性淀粉浆料的结构确定；改性淀粉浆料产品生产 | 300 | 500 |  |
| 四、其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明星麻业苎麻生物脱胶基地建设 | 技术改造 | 益阳沅江 | 建设3万吨苎麻生物脱胶精干麻及其废水治理等配套工程 | 2009- 2013 | 18000 | 第一期工程己启动 | 8000 | 10000 |  |
| 2 | 景达服饰（怀化）有限责任公司项目 | 扩建 | 怀化市 | 年产500万套服装 | 2008- 2012 | 20000 | 已投产 | 8600 | 11400 |  |
| 3 | 湖南华升株洲雪松有限公司/建设国家苎麻产品开发科研中心 | 平台建设 | 株洲市芦淞区 | 在完善省苎麻纺织工程技术中心建设的基础上，引进一批国际领先的研发设备，拓展服务范围，吸纳国际顶级纺织技术人才，为苎麻纺织技术的高层次升级搭起一个国际化技术、人才、信息交流的平台。把湖南省苎麻纺织工程技术中心升级为国家苎麻纺织工程技术中心。 | 2011、1- 2013、12 | 2000 | 正在进行前期调研及方案设计 | 10 | 1990 |  |