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[bookmark: _GoBack]韶山革命纪念地“十五五”期间重点项目储备表
	序号
	项目名称
	建设
地点
	建设
性质
	项目
单位
	主要建设内容和规模
	开工年份
	建成年份
	总投资
（万元）
	“十五五”
拟投资
（万元）

	1
	滴水洞一号楼保护展示设施提升项目
	韶山滴水洞景区内
	续建
	韶山
宾馆
	包括建筑保护修缮、滴水洞周边环境整治、配套基础设施提质等。具体为：滴水洞一号楼周边建筑保护修缮面积5932.13m2，推出首展“独领风骚—滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展”，滴水洞景区周边环境整治17032㎡，提质改造内部道路5.82km（其中主游道2.20km、步道2.12km、木栈道1.50km），以及配套公用工程及室外附属工程。
	2026
	2027
	6835.69
	6835.69

	2
	毛泽东同志诞辰135周年专题馆综合提质及智慧治理数字平台一体化项目
	韶山革命纪念地
	拟改建
	毛泽东同志
纪念馆
	包括三个方面内容：1.完善基础设施，修缮锈蚀渗漏屋面、升级中央空调、优化安防监控、改造消防设施、扩容变配电系统。2.提质常设展览，优化三大专题展内容，更新老化展柜、照明等设施，融入新征集文物与最新研究成果，引入数字化技术，优化展厅布局与导览服务，全面提升文物保护水平、场馆运营安全及参观体验。3.建设韶山革命纪念地一体化数字平台，整合文物管理、数字孪生、生态监测、数字文创等各方面的数据，形成全维度数据池，构建一体化指挥调度体系。
	2026
	2030
	4500
	4500

	3
	韶山毛泽东广场配套设施提质改造项目
	韶山毛泽东广场
	拟改建
	韶山毛泽东广场管理处
	包括广场灯光和休闲区绿化改造、韶河周边区域提质、公厕扩容、防暑降温设施提质、铺装排水以及广场和纪念馆周边植物优化和特色花境设施建设等。
	2026
	2028
	1500
	1500

	4
	毛泽东图书馆改造更新项目
	韶山毛泽东图书馆
	拟改建
	毛泽东图书馆
	改造毛泽东图书馆总建筑面积约5000m2，主要包括：1.建筑结构改造，聚焦图书馆主楼前地形高差，采用架空设计解决5m高差问题，充分利用地下空间建设红色文化广场，打造成为“绿色生态广场（地面）+红色文化广场（架空层）”。2.对主楼屋面琉璃瓦、外立面等进行改造，使其与周边环境更加协调、美观。3.对室内书库、办公等区域重新进行调整提质，力争书库藏书容量达到50万册。
	2027
	2030
	4500
	4500

	5
	韶山故居土地冲闲置资产提质改造项目
	韶山乡土地冲
	拟改建
	毛泽东同志
纪念馆
	包括：1.完成土地冲内居民的整体外迁工作；对1959年之后新建的、与历史风貌不符的建筑进行拆除；依据历史资料，对原李家屋场、原李春华家等历史建筑进行复原。2.历史环境风貌恢复。对南岸塘、上屋塘的硬质驳岸进行改造，恢复为自然驳岸；将土地冲耕地恢复种植水稻，重现“稻浪”情景；对晒谷坪场地进行风貌恢复，采用固化土质地面与台阶；对田间道路进行自然化改造。3.基础设施与环境提升。对毛泽东同志故居东侧隧道进行通风与环境整治；对张旭冲道路及沿线环境进行整修与整治；逐步将土地冲、张旭冲区域的架空电线改为地埋方式。
	2028
	2030
	3929
	3929

	6
	韶山核心景区生态保护工程项目
	韶山革命纪念地
	拟改建
	园林环卫管理处
	[bookmark: _GoBack]包括：1.对3000亩国有林区开展林业有害生物可持续控制及古树名木抢救复壮与系统性保护。2.森林防火基础设施强化升级，新建瞭望塔、视频监控点、林火阻隔系统（生物防火林带），完善“以水灭火”管网体系，配备先进灭火装备和无人机，结合“智慧生态韶山”一体化管理平台构建空地一体、人防技防物防结合的现代化防火体系。
	2026
	2030
	4850
	4850

		小计
	
	
	
	26114.69
	26114.69




